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МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения
по организации благоустройства территории  внутригородского муниципального образования города федерального значения                Санкт-Петербурга муниципальный округ Красненькая речка и осуществлению работ в сфере озеленения на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Красненькая речка на 2026 год и плановый период 2027-2028 годы.





Санкт-Петербург
2026


ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. Наименование программы: Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации благоустройства территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Красненькая речка и осуществлению работ в сфере озеленения на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Красненькая речка на 2026 и плановый период 2027-2028 годы.
2. Основание для разработки программы: Конституция Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации (ст. 179), Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203,  Федеральный закон от 20 марта 2025 г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федеральный закон от 28.06.2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устав ВМО СПб МО Красненькая речка, Постановление б утверждении муниципальной программы мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации благоустройства территории  внутригородского муниципального образования города федерального значения  Санкт-Петербурга муниципальный округ  Красненькая речка и осуществлению работ в сфере озеленения на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Красненькая речка» на 2026 год и плановый период 2027-2028 года, Постановление местной администрации ВМО СПб МО Красненькая речка «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Красненькая речка», Актуальные решения, постановления и другие нормативно-правовые акты Муниципального Совета ВМО СПб МО Красненькая речка и местной администрации ВМО СПб МО Красненькая речка.
3. Заказчик: Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения                      Санкт-Петербурга муниципальный округ Красненькая речка.
4. Участники (исполнители) программы: 
     - местная администрация ВМО Красненькая речка – отдел благоустройства – контроль за исполнением  программы;
	- Муниципальный Совет ВМО Красненькая речка – профильная комиссия Муниципального Совета ВМО Красненькая речка – контроль за исполнением  программы;
	- местная администрация ВМО Красненькая речка – отдел благоустройства – реализация программы;
	- юридические лица и/или индивидуальные предприниматели, с которыми по результатам проведения закупок товаров, работ, услуг на выполнение мероприятий  программы будут заключены муниципальные контракты и (или) договоры на выполнение работ, входящих в указанные мероприятия;
- жители муниципального округа – получатели итоговых результатов реализации  программы;
1. Цели программы: повысить уровень комплексного благоустройства дворовых территорий и территорий кварталов, сформировать высокую бытовую культуру населения на территориях, прилегающих к постоянному месту жительства, активную гражданскую позицию населения через его участие в благоустройстве и поддержании порядка на внутри дворовых территориях, обеспечить права граждан на благоприятную среду жизнедеятельности.
2. Сроки реализации программы:  2026 год и плановый период 2027-2028 годы.
3. Должностной контроль за исполнением программы: Глава местной администрации ВМО Красненькая речка.
4. Система контроля за реализацией  программы: контроль за реализацией программы осуществляет местная администрация  внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Красненькая речка.
Ответственность за реализацию программы и обеспечение достижения запланированных значений целевых индикаторов и показателей результативности программы в целом несет Глава местной администрации ВМО  Красненькая речка.
Местная администрация ВМО Красненькая речка осуществляет координацию деятельности за реализацией программы по реализации программных мероприятий, а также по целевому и эффективному расходованию бюджетных средств и несет ответственность за реализацию программы в целом.
Отчет о реализации  программы, сводный отчет о выполнении программы за весь период ее реализации, пояснительная записка к нему, оценка эффективности реализации программы осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации в соответствии с Постановлением местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Красненькая речка.
Одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета за соответствующий финансовый год Глава местной администрации ежегодно представляет в Муниципальный Совет ВМО Красненькая речка отчет о реализации в отчетном финансовом году  программы.


	№пп
	Наименование  и адрес исполнения мероприятия
	Ожидаемые конечные результаты
Ед.изм
Кол-во
	Срок исполнения мероприятия
	Сумма финансирования
2026г. (тыс. руб.)
	Ожидаемые конечные результаты
Ед.изм
Кол-во
	Срок исполнения мероприятия
	Сумма финансирования
2027г. (тыс. руб.)
	Ожидаемые конечные результаты
Ед.изм
Кол-во
	Срок исполнения мероприятия
	Сумма финансирования
2028г. (тыс. руб.)

	
	
	
	
	местный бюджет
	субсидия из бюджета Санкт-Петербурга
	
	
	местный бюджет
	субсидия из бюджета Санкт-Петербурга
	
	
	местный бюджет
	субсидия из бюджета Санкт-Петербурга

	1.Организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, включающая: (131)

	1.1 Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга

	1.1.1
	ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальныхпроездов (текущий ремонт) на территории ВМО Красненькая речка в соответствии с адресным перечнем 
	кв.м
7578,61
	2-4 кв. 2026г.
	995,800
	18920,3
	кв.м
9000
	2-4 кв. 2027г.
	600,000
	
	кв.м
5500
	2-4 кв. 2028г
	50,000
	

	1.1.2
	Ремонт асфальтобетонных покрытий, тротуаров, пешеходных дорожек (текущий ремонт) на территории ВМО Красненькая речка в соответствии с адресным перечнем
	кв.м
450
	2-4 кв.
2026
	2700,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	ремонт покрытий мощения на территории ВМО Красненькая речка в соответствии с адресным перечнем
	
	
	
	
	кв.м
100

	2-4 кв. 2027г.
	100,000
	
	кв.м
100

	2-4 кв. 2028г.
	50,000
	

	1.1.4
	ремонт покрытий газонов на территории ВМО Красненькая речка в соответствии с адресным перечнем
	кв. м
150 
	2-4 кв. 2026г.
	250,000
	
	кв.м
400
	2-4 кв. 2027г.
	100,000
	
	кв.м
500
	2-4 кв. 2028г.
	50,000
	

	1.1.5
	ремонт набивного покрытия дорожек и площадок на территории ВМО Красненькая речка, в соответствии с адресным перечнем
	
	
	
	
	кв.м
300
	2-4 кв. 2027г.
	100,000
	
	кв.м
300
	2-4 кв. 2028г.
	65,000
	

	1.1.6
	валка аварийных деревьев на внутриквартальной территории ВМО Красненькая речка в соответствии с адресным перечнем на основании порубочных билетов
	шт.
25
	1-4 кв. 2026г.
	800,000

	
	шт
30
	2-4 кв. 2027г.
	100,000
	
	шт
20
	2-4 кв. 2028г.
	100,000
	

	1.1.7
	прочистка швов мощения на территории ВМО Красненькая речка в соответствии с адресным перечнем
	
	
	
	
	кв.м
300
	2-4 кв. 2027г.
	100,000
	
	кв.м
300
	2-4 кв. 2028г.
	100,000
	

	1.1.8
	демонтаж элементов благоустройства
	шт. 
8
	1-4 кв. 2026г.
	350,000
	
	
	1-4 кв.
2027г.
	100,00
	
	
	1-4 кв. 2028г.
	50,000
	

	1.1.9
	обрезка веток деревьев на территории ВМО Красненькая речка в соответствии с адресным перечнем
	шт.
1500
	1-4 кв. 2026г.
	750,000
	
	шт.
550
	1-4 кв. 2027г.
	121,160
	
	шт.
550
	1-4 кв. 2028г.
	90,000
	

	1.1.10
	реализация проекта благоустройства территории детской площадки по адресу пр. Маршала Жукова, д. 34
	
	2-4 кв. 2026г.
	1766,175
	33557,3
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.11
	реализация обустройства пешеходной коммуникации 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.12
	реализация проекта по обустройству детской площадки
	
	
	
	
	
	2-4 кв. 2027г.
	200,000
	
	
	2-4 кв. 2028г.

	50,00
	

	1.1.13
	реализация проекта по обустройству детской площадки
	
	
	
	
	
	2-4 кв. 2027г.
	150,000
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	7611,875
	52477,6
	
	
	1671,16
	
	
	
	605,00
	

	1.2 Ремонт ограждений павильонов контейнерных площадок на внутриквартальных территориях

	1.2.1
	Ремонт и содержание ограждений павильонов контейнерных площадок на территории ВМО Красненькая речка в соответствии с адресным перечнем
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3 Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов; размещение планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях

	1.3.1
	Установка (замена) и содержание МАФ (урны, парковые диваны, инф.щит) на территории ВМО Красненькая речка в соответствии с адресным перечнем
	
	
	
	
	шт.

	2-4 кв. 2027г.
	200,000
	
	шт.

	2-4 кв. 2028г.
	50,000
	

	1.3.2
	посадка цветов в клумбы, установленные на территории ВМО Красненькая речка 
	шт.
3500
	2 кв. 2026г.
	350,000
	
	шт.
5000
	2 кв. 2027г.
	200,000
	
	шт.
5000
	2 кв. 2028г.
	50,000
	

	1.3.3
	ремонт, установка (замена) и демонтаж газонных ограждений на территории ВМО Красненькая речка в соответствии с адресным перечнем
	п.м
200
	2-4 кв. 2026г.
	370,000
	
	п.м

	2-4 кв. 2027г.
	150,000
	
	п.м

	2-4 кв. 2087г.
	50,000
	

	
	Итого:
	
	
	720,000
	
	
	
	550,000
	
	
	
	150,000
	

	1.4 Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях

	1.4.1
	размещение и содержание элементов  оформления к Новому году
	
	
	
	
	
	4кв.
2027г.
	200,000
	
	
	4кв.
2028г.
	50,000
	

	
	Итого:
	
	
	000,000
	
	
	
	200,000
	
	
	
	50,000
	

	1.5 Строительный контроль и выполнение работ по разработке проектно-сметной документации

	1.5.1
	разработка ПСД сквера по адресу ул. Маршала Казакова, 
д.3, корп.1
	
	
	
	
	
	1-2кв.
2027г.
	300,000
	
	
	
	
	

	1.5.1
	разработка ПСД на обустройство территории детской площадки
	
	1-4 кв. 2026г.
	500,00
	
	
	1-2кв.
2027г.
	300,000
	
	
	
	
	

	1.5.2
	разработка ПСД сквера по адресу ул. Маршала Казакова, 
д.10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1-2кв. 2028г.
	50,00
	

	1.5.3
	разработка ПСД части ЗНОП МЗ 15-30-21 по адресу пр. Стачек, д.105, корп.2, лит.И
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1-3 кв. 2028г.
	50,000
	

	1.5.4
	обмерные работы размещенного АБП
	
	2-3 кв. 2026г.
	300,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.4
	разработка ПСД на территории детской площадки
	
	1-4 кв. 2026г.
	500,00
	
	
	2-4 кв. 2027г.
	300,000
	
	
	
	
	

	1.5.5
	разработка ПСД на обустройство территории детской площадки 
	
	1-4 кв. 2026г.
	500,00
	
	
	2-4 кв. 2027г.
	300,00
	
	
	2-4 кв. 2028г.
	50,00
	

	1.5.6
	составление сметной документации
	
	1-4 кв.
2026г.
	500,000
	
	
	1-4 кв. 2027г.
	200,000
	
	
	1-4 кв. 2028г.
	50,000
	

	1.5.7
	Технический надзор при выполнении работ по благоустройству территории
	
	2-3 кв. 2026г.
	530,000

	
	
	2-4 кв. 2027г.
	250,000
	
	
	2-4 кв. 2028г.
	50,000
	

	
	Итого:
	
	
	2830,000
	
	
	
	1650,00
	
	
	
	250,00
	

	1.6. Размещение и содержание на внутриквартальных территориях спортивных и детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства

	1.6.1
	Размещение спортивных и детских площадок на территории ВМО Красненькая речка в соответствии с адресным перечнем
	
	1-4 кв.
2026г.
	600,00
	
	
	1-4 кв.
2027г.
	800,00
	
	
	1-4 кв.
2028г.
	50,00
	

	
	Итого:
	
	
	600,000
	
	
	
	800,00
	
	
	
	50,00
	

	
	Итого по разделу:
	
	
	11761,875
	52477,6
	
	
	4871,16
	
	
	
	1105,00
	

	2. Осуществление работ в сфере озеленения на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения, включающее:
(151)

	2.1 Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения 

	2.1.1
	компенсационное озеленение на территориях ЗНОП местного значения (кустарник) на территории ВМО Красненькая речка в соответствии с адресным перечнем
	шт.
25
	2-4 кв. 2026г.
	150,000

	
	шт.
30
	2-4 кв. 2027г.
	400,000
	
	шт.
30
	2-4 кв. 2028г.
	50,000
	

	
	Итого:
	
	
	150,000
	
	
	
	400,000
	
	
	
	50,000
	

	2.2 Содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях

	2.2.1
	уборка 29 территорий ЗНОП местного значения на территории ВМО Красненькая речка
	кв.м
147245,7
	1-4 кв. 2026г.
	8950,000

	
	кв.м
147245,7
	1-4 кв. 2027г.
	10000,000
	
	кв.м
147245,7
	1-4 кв. 2028г.
	7764,68
	

	2.2.2
	уход за зелеными насаждениями на территориях ЗНОП (стрижка кустов, штыкование, удобрение и т.д.) на территории ВМО Красненькая речка в соответствии с адресным перечнем
	п.м
1000
	1-4 кв. 2026г.
	150,000
	
	кв.м
7000
	1-4 кв. 2027г.
	300,000
	
	кв.м
7000
	1-4 кв. 2028г.
	200,000
	

	2.2.3
	оплата восстановительной стоимости зеленых насаждений повреждаемых (уничтожаемых) при проведении работ по благоустройству территорий
	
	
	2300,000
	
	
	
	150,000
	
	
	
	150,000
	

	
	Итого:
	
	
	11400,000
	
	
	
	10450,000
	
	
	
	8114,680
	

	2.3. Размещение и содержание спортивных и детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства

	2.3.1
	реализация проекта благоустройства детской площадки по адресу пр. Стачек, д. 103
	
	2-4 кв. 2026г.
	1869,800
	35524,9
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.2
	Размещение спортивных и детских площадок на территории ВМО Красненькая речка в соответствии с адресным перечнем
	
	1-4 кв.
2025г.
	250,000
	
	
	1-4 кв.
2026г.
	1362,000
	
	
	1-4 кв.
2027г.
	555,000
	

	
	Итого:
	
	
	2119,800
	35524,9
	
	
	1362,00
	
	
	
	555,00
	

	2.4 Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения 

	2.4.1
	снос деревьев
	23
	1-4 кв. 2026г.
	279,400
	
	шт.
30
	1-4 кв. 2027г.
	600,000
	
	шт.
35
	1-4 кв. 2028г.
	300,000
	

	2.4.2
	восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений
	
	2-4 кв. 2026г.
	200,000
	
	
	2-4 кв. 2026г.
	250,000
	
	
	2-4 кв. 2027г.
	240,000
	

	
	Итого:
	
	
	479,400
	
	
	
	850,000
	
	
	
	540,000
	

	2.5 Строительный контроль и выполнение работ по разработке проектно-сметной документации

	2.5.1
	Технический надзор при выполнении работ по благоустройству территории
	
	2-3 кв. 2026г.
	350,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	350,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6 Паспортизация территорий ЗНОП местного значения

	2.5.1
	паспортизация 25 территорий ЗНОП
	
	
	

	
	га
12,645
	1-3 кв. 2027г
	200,000
	
	га
12,645
	1-3кв. 2028г.
	200,000
	

	
	Итого:
	
	
	00,000
	
	
	
	200,00
	
	
	
	200,00
	

	
	Итого по разделу:
	
	
	14499,20
	35524,9
	
	
	13262,00
	
	
	
	9809,68
	

	
	Всего:
	
	
	26261,40
	88002,5
	
	
	18133,16
	
	
	
	10914,68
	




5. Объем финансирования программы 
	период
	Всего, тыс.руб
	В том числе:

	
	
	Местный бюджет, тыс.руб.
	Субсидии из бюджета Санкт-Петербурга, тыс.руб

	2026г.
	26261,40
	26261,40
	88002,5

	2027г.
	18133,16
	18133,16
	

	2028г.
	10914,68
	10914,68
	



